|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meilenstein | Soll-Termin | Ist-Termin | Schüler |
| Projektstart | 20.06.2017 | 20.06.2017 | alle |
| Projektinitialisierung abgeschlossen | 10.09.2017 | 07.09.2017 | alle |
| Oberfläche der App | 20.01.2018 |  | Michael Köck |
| Computeranimationen erstellen | 20.01.2018 |  | Gregor Arbeithuber |
| Auswertung von Nutzerdaten | 20.01.2018 |  | Franz-Filip Schörghuber |
| Funktionalität für Kunden bereitstellen | 01.03.2017 |  | Michael Köck |
| Integrierung der Animationen in die App | 01.03.2018 |  | Gregor Arbeithuber |
| Integrierung der Nutzerdaten in die App (Statistiken) | 01.03.2018 |  | Franz-Filip Schörghuber |
| Diplomarbeitsschrift fertig | 01.04.2018 |  | alle |
| Diplomarbeit abgeschlossen | 04.04.2018 |  | alle |